Wodzisław Śl.21.04.2016 r.

DZP-17/27-1/ 762 /16

Zapytanie ofertowe nr DZP- 17/2016

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim ”

**Zamawiający**

Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim

ul.Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski

tel. 32/455 46 47, fax. 32/ 455 39 05

**Postanowienia ogólne**

Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 – tekst jednolity) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

**Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

1. Dokumentacji projektowo – kosztorysowej
2. Dokumentacja aplikacyjna: studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym zawierającym model finansowo – ekonomiczny (zgodnie z załącznikiem nr 4 do wniosku o dofinansowanie) + wniosek o dofinansowanie
3. Inwentaryzacja zieleni w niezbędnym zakresie

wraz z dokonaniem zgłoszenia wykonania robót lub uzyskaniem niezbędnego pozwolenia na budowę oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego **pn.: Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim** obejmującego n/w tereny.

Miasto Wodzisław Śląski planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Priorytet II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego; typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Projektant jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z uwzględnieniem wymagań określonych w w/w konkursie.

Orientacyjne zestawienie powierzchni przeznaczonej pod tereny zielone znajdują się w załączniku nr 5 Podglądowy plan miasta z lokalizacją terenów będących przedmiotem opracowania znajduje się w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego. Minimum 70% zadania inwestycyjnego pn.: **Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim** musi być pokryte zielenią. Pozostałe elementy zagospodarowania nie mogą stanowić więcej niż 30% zadania inwestycyjnego. Koszt elementów dodatkowych takich jak ścieżki, kosze, ławki, wybiegi dla psów, budki dla owadów, stojaki na rowery, oświetlenie itp., nie mogą wynieść więcej niż 30 % kosztów całego przedsięwzięcia.

**zakres zamówienia:**

**1. Opracowanie zakładające utworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej w ciągu ulic Bogumińskiej, Jana Pawła II oraz Armii Krajowej zawierać będzie rozwiązania projektowe uwzględniające:**

1a) ul. Bogumińska

* zapewnienie istniejącym drzewom o znacznych rozmiarach właściwych warunków wegetacji i ochrony przed skutkami ruchu komunikacyjnego i zimowego utrzymania dróg,
* nasadzenia nowych rodzimych drzew liściastych - formowanych płasko - wzdłuż miejsc postojowych w odległościach pozwalających na swobodny rozwój koron drzew oraz zapewniający utwardzone przejście z miejsc postojowych na chodnik,
* nasadzenia roślinności wielopiętrowej opartej głównie na gatunkach rodzimych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów sportowych należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

1b) ul. Jana Pawła II

* zapewnienie istniejącym drzewom o znacznych rozmiarach właściwych warunków wegetacji i ochrony przed skutkami ruchu komunikacyjnego i zimowego utrzymania dróg,
* nasadzenia roślinności niewysokiej opartej głównie na gatunkach rodzimych, odpornej na duże nasłonecznienie, oddzielającej pawilony handlowe od jezdni,
* wykonanie „zielonych” wiat przystankowych (2 szt.) - ściany boczne i dachy obsadzone roślinnością opartą na gatunkach rodzimych dostosowanych do klimatu umiarkowanego – wytrzymałą na duże nasłonecznienie i suszę;

1c) ul. Armii Krajowej

* obsada skarp o dużym nachyleniu, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wielorodzinnych budynków mieszkalnych, gatunkami rodzimej roślinności wielopiętrowej zapobiegającej ich osuwaniu i poprawiającej stateczność,
* nasadzenia nowych rodzimych gatunków drzew liściastych – utworzenie naturalnego ekranu przyczyniającego się do ograniczenia hałasu spowodowanego ruchem ulicznym występującym w sąsiedztwie budynków wielorodzinnych oraz boiska szkolnego,
* odnowienie roślin pnących wzdłuż istniejących ekranów akustycznych, osłaniających budynki mieszkalne jednorodzinne i ogrody przydomowe przed hałasem ulicznym

**2. Opracowanie zakładające utworzenie i odnowienie parków oraz skwerów obejmujących wąwóz przy ulicy Wojska Polskiego, wąwóz przy ulicy PCK, wąwóz za osiedlem Staszica, skwer przy ulicy Jana Pawła II oraz skwer przy ulicy Pszowskiej zawierać będzie rozwiązania projektowe uwzględniające:**

2a) Wąwóz przy ulicy Wojska Polskiego, znajdujący się pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Tysiąclecia:

* zachowanie istniejących cennych drzew o znacznych rozmiarach,
* zachowanie oraz pielęgnacja krzewów i niskich drzewek krzaczastych w celu utworzenia labiryntu naturalnego oraz miejsc do zabawy w chowanego,
* usunięcie roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych (poprzez ich usuwanie z terenu lub stosowanie Kodeksu dobrych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia”),
* wykonanie utwardzonych ścieżek szutrowych oraz zjazdów dla wózków dziecięcych oraz wózków inwalidzkich,
* wykonanie schodów prowadzących z dwóch stron wąwozu do osiedli domów wielorodzinnych,
* wykonanie toru saneczkowego wykorzystując ukształtowane w sposób naturalny skarpy,
* wykonanie oświetlenia parkowego,
* mała architektura w postaci:
* ławek,
* koszy na śmieci,
* koszy na psie odchody,
* pojedynczych elementów zabawowych,
* tablic informacyjnych o sposobach korzystania z elementów zabawowych,
* stołów do gier planszowych,
* karmników i poideł dla ptaków,
* ogrodzonego wybiegu dla psów;

2b) Wąwóz przy ulicy PCK, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły oraz szpitala miejskiego:

* zachowanie istniejących cennych drzew o znacznych rozmiarach oraz dosadzenie nowych gatunków, niewystępujących na tym terenie, w celu utworzenia ścieżki edukacyjnej uczącej rozpoznawania drzew,
* usunięcie roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych (poprzez ich usuwanie z terenu lub stosowanie Kodeksu dobrych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia”),
* wykonanie utwardzonych ścieżek szutrowych spacerowych i przeznaczonych do biegania, wykorzystujących naturalne ukształtowanie skarp,
* wykonanie oświetlenia parkowego,
* mała architektura w postaci:
* ławek,
* koszy na śmieci,
* koszy na psie odchody,
* elementów siłowni zewnętrznej,
* tablic informacyjnych o sposobach korzystania z siłowni,
* budek lęgowych dla ptaków wraz z opisem ptactwa występującego na tym terenie;

2c) Wąwóz znajdujący się za osiedlem Staszica:

* zachowanie istniejących cennych drzew o znacznych rozmiarach,
* usunięcie roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych (poprzez ich usuwanie z terenu lub stosowanie Kodeksu dobrych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia”),
* wykonanie utwardzonych ścieżek szutrowych pieszo-rowerowych,
* na części terenu wykonanie łąki kwietnej zamiast trawników,
* wykonanie oświetlenia parkowego,
* mała architektura w postaci:
* ławek,
* koszy na śmieci,
* domków dla owadów,
* placu zabaw dla psów oddzielonego drewnianym płotem z koszami na psie odchowy,
* utwardzonych i wydzielonych miejsc na ognisko i grill,
* stojaków na rowery;

2d) Skwer przy ulicy Jana Pawła II:

* zapewnienie istniejącym drzewom o znacznych rozmiarach właściwych warunków wegetacji i ochrony przed skutkami ruchu komunikacyjnego i zimowego utrzymania dróg,
* obsada niewielkich skarp gatunkami rodzimej roślinności wielopiętrowej służącej do oddzielenia poszczególnych półek skweru znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
* wykonanie zielonych ekranów z pnączy zimozielonych o wysokości co najmniej 1,80m w celu odgrodzenia skweru od ruchu ulicznego,
* odnowienie ścieżek szutrowych oraz stopni na skarpach
* mała architektura w postaci:
* utwardzonego i wydzielonego podłoża na wymalowane gry planszowe i ruchowe,
* ławek,
* koszy na śmieci,
* koszy na psie odchody,
* elementów do gry w koszykówkę;

**Wszystkie ww. tereny łączą się deptakami i chodnikami miejskimi tworząc spójną całość, co zapobiega fragmentacji miejskich terenów zielonych.**

2e) Skwer przy ulicy Pszowskiej:

* zapewnienie istniejącym drzewom o znacznych rozmiarach właściwych warunków wegetacji i ochrony przed skutkami ruchu komunikacyjnego i zimowego utrzymania dróg,
* uzupełnienie nasadzeń roślinności wielopiętrowej i wielogatunkowej opartej głównie na gatunkach rodzimych,
* odnowienie ścieżek szutrowych oraz schodków,
* mała architektura w postaci:
* ławek,
* koszy na śmieci,
* koszy na psie odchody,
* pojedynczych elementów zabawowych,
* tablic informacyjnych o sposobach korzystania z elementów zabawowych,
* murków oporowych oddzielających skwer od niewielkiego ruchu ulicznego od strony ulicy Bocznej;

**3. Opracowanie zakładające utworzenie skwerów na osiedlu 1 Maja w dzielnicy Wilchwy Wodzisławia Śląskiego zawierać będzie rozwiązania projektowe uwzględniające:**

3a) Zagospodarowanie terenu przed budynkiem administracyjnym nieczynnej kopalni 1 Maja, z pozostawieniem części przeznaczonej na parking z zielenią przyuliczną, oraz utworzeniem na pozostałej części skweru:

* zapewnienie istniejącym drzewom o znacznych rozmiarach właściwych warunków wegetacji i ochrony przed skutkami ruchu komunikacyjnego i zimowego utrzymania dróg,
* wykonanie nowego skweru z nasadzeniami roślinności wielopiętrowej i wielogatunkowej opartej głównie na gatunkach rodzimych w bezpośrednim sąsiedztwie filii Wyższej Uczelni,
* wykonanie utwardzonej ścieżki,
* mała architektura w postaci:
* ławek i stolików,
* koszy na śmieci,
* stojaków na rowery;

3b) Zagospodarowanie terenu przed budynkiem pływalni „Manta” należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zamówienie dotyczące tego zadania będzie obejmować tylko wykonanie Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie.

3c) Nowe zagospodarowanie skarpy oddzielającej tereny pokopalniane od wielorodzinnych budynków mieszkalnych:

* zachowanie istniejących cennych drzew o znacznych rozmiarach oraz krzewów,
* usunięcie roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych (poprzez ich usuwanie z terenu lub stosowanie Kodeksu dobrych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia”),
* uzupełnienie nasadzeń roślinności wielopiętrowej i wielogatunkowej opartej głównie na gatunkach rodzimych,
* mała architektura w postaci:
* ławek,
* koszy na śmieci;

**Wszystkie ww. tereny łączą się tworząc spójną całość parkową w dzielnicy Wodzisławia Śląskiego Wilchwy, co zapobiega fragmentacji miejskich terenów zieleni.**

**4. Opracowanie zakładające utworzenie i odnowienie zieleni osiedlowej – ulica Żeromskiego/Prusa, Piastowska zawierać będzie rozwiązania projektowe uwzględniające:**

4a)Zagospodarowanie zieleni osiedlowej na obszarze pomiędzy ulicami Żeromskiego i Prusa,

* wykonanie nowej wielogatunkowej obsady niskiej, opartej głównie na gatunkach rodzimych, nie zasłaniającej dostępu światła dziennego do mieszkań w budynkach wielorodzinnych,
* mała architektura w postaci:
* ławek,
* koszy na śmieci,
* pojedynczych elementów siłowni zewnętrznej,
* tablic informacyjnych o sposobach korzystania z elementów siłowni zewnętrznej;

4b) Zagospodarowanie zieleni osiedlowej przy ulicy Piastowskiej:

* wykonanie nowej wielogatunkowej obsady niskiej nie zasłaniającej dostępu światła dziennego do mieszkań w budynkach wielorodzinnych,
* wydzielenie miejsc/ogródków umożliwiających wykonanie samodzielnej obsady przez mieszkańców osiedla,
* mała architektura w postaci:
* ławek,
* koszy na śmieci

Detale i poszczególne założenia projektowe zostaną omówione szczegółowo z Projektantem z którym zostanie podpisana umowa.

Część rysunkowa opracowania projektowego winna zawierać również:

1. ogólną koncepcję zagospodarowania terenu miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: **Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim** obejmującego teren przy w/w ulicach przedstawionej na mapie zasadniczej z lokalizacją terenów będących przedmiotem opracowania,
2. koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1:500 dla każdego odrębnie terenu z ilustrowaną rozmieszczeniem obiektów, roślin i nasadzeń na określonej działce
3. odrębny rzut z lokalizacją i opisami projektowanej zieleni przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącej szaty roślinnej oraz wskazaniem drzew przeznaczonych do wycinki drzew zachowanych wraz ze wskazaniem kompensacji przez nowe nasadzenia ubytków zieleni.

Część opisowa opracowania projektowego winna zawierać również:

1. ramowy program zamierzenia inwestycyjnego,
2. zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostawy czynników energetycznych oraz wody
3. określenie skutków rozwiązania koncepcyjnego dla środowiska
4. opis pielęgnacji istniejącej zieleni wraz ze wskazaniem kompensacji przez nowe nasadzenie utyków zieleni
5. dane informujące czy działki na których jest projektowana inwestycja podlegają ochronie konserwatorskiej
6. dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach obszaru górniczego wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami
7. uzgodnieniem rozwiązań koncepcyjnych z właścicielami sieci
8. wstępny harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji
9. podanie kosztów realizacji inwestycji dla każdego terenu osobno, uwzględniając pozostałe koszty i prace
10. koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie i zużycie mediów itp.), zabezpieczenia terenu budowy oraz koszt likwidacji zaplecza budowy
11. koszty ubezpieczenia budowy
12. odwóz gruzu oraz innych odpadów wraz z uch utylizacją
13. roczne koszty pielęgnacji zieleni w okresie gwarancyjnym
14. roczne koszty pielęgnacji zieleni po okresie gwarancyjnym
15. koszty opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem od Starosty Powiatowego właściwego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych i uzyskaniem zgody Starosty Powiatowego na wycinkę drzew, koszty dokumentacji powykonawczej – operat geodezyjny powykonawczy (inwentaryzacja)

Należy dostarczyć Zamawiającemu opracowania w/w w formie papierowej w ilości 2 szt. oraz na nośniku elektronicznym, płyta CD w ilości 2 szt. (w formacie PDF oraz odt/ ods/ ath/ dwg lub równoważne. Wielkość poszczególnych załączników nie może przekraczać 100 MB (megabajtów).

DOKUMENTACJA projektowo - kosztorysowa

Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: **Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim** składającej się z:

1. projektu budowlanego – 5 egzemplarzy
2. projektu wykonawczego – 5 egzemplarzy
3. kosztorysu inwestorskiego – 3 egzemplarze
4. przedmiaru robót – 3 egzemplarze
5. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egzemplarzy

wraz z dokonaniem zgłoszenia wykonania robót lub uzyskaniem niezbędnego pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego.

Projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy dostarczyć dla każdego z w/w terenów osobno w ilościach podanych powyżej.

Część rysunkowa opracowania projektowego dla każdego terenu osobno powinna zawierać również:

1. projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 przedstawiający rozwiązania projektowanej inwestycji wraz z układem komunikacyjnym i powiązaniem inwestycji z otoczeniem.
2. charakterystyczne przekroje terenu
3. rysunki z lokalizacją i opisami proponowanych roślin i ich prezentacją graficzną przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącej szaty roślinnej oraz wskazaniem drzew przeznaczonych do wycinki
4. rysunki z zaproponowaną kolorystyką i charakterystycznymi wymiarami obiektów małej architektury w skali 1:20 lub 1:50

Część opisowa opracowania projektowego winna zawierać również:

1. bilans powierzchni zagospodarowania terenu z wyszczególnieniem terenów pokrytych zielenią wraz z podaniem dodatkowo powierzchni biologicznie czynnej uzyskanej w wyniku realizacji projektu
2. zestawienie ilościowe i charakterystyka materiałowa poszczególnych elementów
3. opis rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych zastosowanych rozwiązań projektowych
4. wykaz nasadzeń
5. inwentaryzacja i wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz ze wskazaniem kompensacji przez nowe nasadzenia zieleni
6. podanie kosztów realizacji inwestycji.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej u Zamawiającego, a w szczególności:

1. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554)
2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072)
3. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i postaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)
4. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
5. obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, przepisami P.POŻ itp.
6. Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, a mianowicie nie można opisywać przedmiotu przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a Projektant określi parametry równoważności.
7. Przedmiot Zamówienia zostanie wykorzystany przez Zamawiającego do pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu RPO WSL 2014-2020.

Wszystkie opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej w podanych wyżej ilościach oraz na nośniku elektronicznym, płyta CD w ilości 2 szt. (w formie PDF oraz odt/ ods/ ath/ dwg lub równoważne). Wielkość poszczególnych załączników nie może przekraczać 100 MB (megabajtów).

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z zakresem dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: Priorytet II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego; typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Zakres dokumentacji aplikacyjnej i inne dokumenty wymienione w ogłoszeniu o konkursie są dostępne na stronie internetowej: <https://www.pois.gov.pl/>.

Studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym zawierającym model finansowo – ekonomiczny (zgodnie z załącznikiem nr 4 do wniosku o dofinansowanie) + wniosek o dofinansowanie odpowiednio dla danego zakresu zamówienia.

Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym płyta CD w ilości 2 szt. (w formacie PDF, oraz .odt .ods lub równoważnym). Wielkość poszczególnych załączników nie może przekraczać 100 MB (megabajtów).

Do obowiązków projektanta należy:

1. czynny udział w naradach konsultacyjno – koordynacyjnych (na wniosek Zamawiającego) odbywających się w siedzibie Zamawiającego
2. uwzględnienie w pracach projektowych sugestii i oczekiwań Zamawiającego co do proponowanych rozwiązań projektowanych
3. konsultowanie na bieżąco prac z Zamawiającym, wyjaśnienie zastosowanych rozwiązań
4. wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach z należytą starannością zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną jak również z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie norm i warunków technicznych
5. zapewnienie osób posiadających wymagane uprawnienia odpowiednie kwalifikacje do wykonywania określonych czynności związanych z zakresem zamówienia
6. udzielanie wyjaśnień dokonania uzupełnień w trakcie oceny formalnej i merytorycznej wniosku aplikacyjnego oraz w przypadku decyzji Zamawiającego o wdrożeniu procedury odwoławczej – sformułowanie protestu wraz z uzasadnieniem w ramach wynagrodzenia umownego
7. nieodpłatne dokonanie uzupełnień, usunięcie usterek i zastrzeżeń stwierdzonych w toku prac lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w wyznaczonym terminie w ramach zakresu opracowanej dokumentacji
8. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za koordynację zakresu zamówienia oraz reprezentującej Projektanta w kontaktach z Zamawiającym
9. wykonanie geodezyjnej niwelacji terenu przed przystąpieniem do prac projektowych
10. opracowanie inwentaryzacji zieleni wraz z wykazem i dokładnym opisem gatunków drzew koniecznych do wycinki
11. sporządzenie informacji dotyczącej BIOZ
12. uwzględnienie w opracowaniach projektowych zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wodzisław
13. uzyskanie zezwolenia Starosty Powiatowego na wycinkę drzew
14. uzgodnienie rozwiązań projektowych z właścicielami sieci
15. uzyskanie od Starosty Wodzisławskiego właściwego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych
16. udzielanie wyjaśnień w terminie 3 dni od otrzymania zapytania od Zamawiającego na ewentualne zapytania wykonawców złożone podczas procedury przetargowej na wykonawstwo inwestycji na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej w ramach wynagrodzenia umownego
17. zakup kopii map zasadniczych w skali 1:500 wraz z wypisem i wyrysem z ewidencji gruntu z naniesionymi granicami działek w ilości niezbędnej do realizacji umowy
18. zakup innych wymaganych map w tym co celów projektowych celem wykonania opracowań
19. uzyskanie pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w niezbędnym zakresie,
20. uzyskanie innych koniecznych danych wynikających ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania inwestycji
21. zebranie koniecznych opinii, uzgodnień, wywiadów branżowych
22. wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy sieci w przypadku kolizji z istniejącą siecią.

**Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.06.2016 r. (dotyczy projektu i dokumentacji aplikacyjnej)**

W przypadku ustawowych terminów do uzyskania wymaganych dokumentów objętych dokumentacją projektowo – kosztorysową istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia do czasu ich uzyskania. W przypadku przedłużenia terminu naboru wniosków do konkursu istnieje możliwość wydłużenia terminu na podstawie aneksu do umowy. Protokołem zdawczo – odbiorczym będzie następował odbiór przedmiotu zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i drogowej
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej

**Oferta Wykonawcy powinna zawierać następujące dokumenty:**

- formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1

- formularz cenowy wg załącznika nr 2 dla każdego zadania oddzielnie

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- wykaz wykonanych usług – załącznik nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia

**Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:**

 Cena – znaczenie 100 %

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

* Kryterium ceny – wskaźnik C

najniższa oferowana wartość spośród zakwalifikowanych ofert

#  C = ------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

 wartość badanej oferty

LP – liczba punktów uzyskanych przez ofertę LP = C

Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach oznaczonych następująco: Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śl. **„Oferta cenowa na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego** **pn.: Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim” do dnia 27.04.2016 r. do godz. 13:00** w siedzibieSłużb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim ul.Marklowicka 21 (sekretariat) w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 oraz opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego.

**Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.**

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku sprawdzenia i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Dyrektor

 /-/ mgr Krystian Kalisz

Załącznik nr 1

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………………

 (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)

tel. ………………………… fax. ……………………

 **Służby Komunalne Miasta**

 **44-300 Wodzisław Śląski**

 **ul.Marklowicka 21**

**OFERTA WYKONAWCY**

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr DZP-17/2016 na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „**Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim”**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia

za cenę całkowitą …………………………….………………. \*zł brutto

słownie: …………………………………………………………………………… zł

w tym uwzględniono podatek VAT w wysokości ………….. %

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w zapytaniu ofertowym.

2. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w okresie objętym terminem realizacji zamówienia.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego oraz termin realizacji zamówienia.

5. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego (wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

6. Oświadczam, że dysponuję osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i drogowej.

………………………………… dnia ………………………….

………………………………………

 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2.1

………………………………………………

 (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)

##### **FORMULARZ cenowy**

###### **Służby Komunalne Miasta**

**44-300 Wodzisław Śl.**

**ul. Marklowicka 21**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa opracowania  | Cena netto PLN | Cena brutto (z VAT) PLN |
| **1.** | **Dokumentacja projektowo kosztorysowa** **w zakresie utworzenia i odnowienia zieleni przyulicznej w ciągu ulic Bogumińskiej, Jana Pawła II oraz Armii Krajowej**  |  |  |
| **2.** | **Dokumentacja aplikacyjna**  |  |  |
| **3.** | **Inwentaryzacja zieleni w niezbędnym zakresie**  |  |  |

………………………………… dnia ………………………….

………………………………………

 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2.2

………………………………………………

 (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)

##### **FORMULARZ cenowy**

###### **Służby Komunalne Miasta**

**44-300 Wodzisław Śl.**

**ul. Marklowicka 21**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa opracowania  | Cena netto PLN | Cena brutto (z VAT) PLN |
| **1.** | **Dokumentacja projektowo kosztorysowa** **w zakresie utworzenia i odnowienia parków oraz skwerów obejmujących wąwóz przy ulicy Wojska Polskiego, wąwóz przy ulicy PCK, wąwóz za osiedlem Staszica, skwer przy ulicy Jana Pawła II oraz skwer przy ulicy Pszowskiej** |  |  |
| **2.** | **Dokumentacja aplikacyjna**  |  |  |
| **3.** | **Inwentaryzacja zieleni w niezbędnym zakresie**  |  |  |

………………………………… dnia ………………………….

………………………………………

 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2.3

………………………………………………

 (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)

##### **FORMULARZ cenowy**

###### **Służby Komunalne Miasta**

**44-300 Wodzisław Śl.**

**ul. Marklowicka 21**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa opracowania  | Cena netto PLN | Cena brutto (z VAT) PLN |
| **1.** | **Dokumentacja projektowo kosztorysowa** **w zakresie utworzenia skwerów na osiedlu 1 Maja w dzielnicy Wilchwy Wodzisławia Śląskiego tylko dla zakresu zamówienia opisanego w pkt. 3a i 3c** |  |  |
| **2.** | **Dokumentacja aplikacyjna dla punktów: 3a, 3b, 3c**  |  |  |
| **3.** | **Inwentaryzacja zieleni w niezbędnym zakresie również dla punktów 3a, 3b, 3c**  |  |  |

………………………………… dnia ………………………….

………………………………………

 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2.4

………………………………………………

 (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)

##### **FORMULARZ cenowy**

###### **Służby Komunalne Miasta**

**44-300 Wodzisław Śl.**

**ul. Marklowicka 21**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa opracowania  | Cena netto PLN | Cena brutto (z VAT) PLN |
| **1.** | **Dokumentacja projektowo kosztorysowa** **w zakresie utworzenia i odnowienia zieleni osiedlowej – ulica Żeromskiego/Prusa, Piastowska** |  |  |
| **2.** | **Dokumentacja aplikacyjna**  |  |  |
| **3.** | **Inwentaryzacja zieleni w niezbędnym zakresie**  |  |  |

………………………………… dnia ………………………….

………………………………………

 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3

………………………………………………

 (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)

###### **Służby Komunalne Miasta**

**44-300 Wodzisław Śl.**

**ul. Marklowicka 21**

**Wykaz wykonanych usług**

Oświadczam(y), że wykonałem (wykonaliśmy) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dokumentacje projektowe polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa rodzaj i zakres usług  | Wartość brutto usługiw PLN | Data wykonania  | Miejsce wykonania  | Dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia  |
|
| 1. | Wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej  |  |  |  | tak/nie\* |
| 2.  | Wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej  |  |  |  | tak/nie\* |

\*Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

.....................................dnia ...................... .................................................

pieczęć i podpis upoważnionych

 przedstawicieli wykonawcy